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[bookmark: _GoBack]“Навоийазот” АЖ негизида азот кислотаси ишлаб чиқариш” лойиҳа

	Лойиҳани асоси: Лойиҳа Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 15 апрелдаги “Навоийазот” АЖ негизида азот кислотасини ишлаб чиқариш лойиҳасини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2521-сонли қарорига мувофиқ амалга оширилди.
Лойиҳанинг мақсади: Мавжуд эски (1965 йил) азот кислотаси 1-2 навбатларини эксплуатациядан чиқариб ўрнига 500 минг тонна (шундан 480 минг тоннаси 600 минг тонна аммиакли селитра ишлаб чиқаришга ва 20 минг тоннаси – ДУК “Навоий ТМК”га юборилади) янги азот кислотаси ишлаб чиқаришини барпо этиш.
Лойиҳани қуввати: 500 минг тонна азот кислотаси.
Лойиҳани амалга оширишдан эришилган натижалар: Лойиҳани амалга ошириш натижасида 27,6 млн. долл. миқдоридаги маҳсулот ишлаб чиқарилади. Маҳсулот ишлаб чиқариш таннархини 32 фоизга ёки 121,0 AҚШ долларидан (1 ва 2-навбат эски ишлаб чиқаришда) 91,81 долларгача пасайтирилди.
Яратиладиган янги иш ўрни – 122 та.
Лойиҳа қиймати: 216, 6 млн. долл.
Молиялаштириш манбалари: “Навоиазот” АЖ маблағлари – 28,3 млн. долл., Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси кредити – 72,65 млн. долл., хорижий банклар “Commerz Bank” (Германия), “Kredit Suiss” (Швейтсария) консортсиуми, "УзСҚБ" банки томонидан Ҳукумат кафолати билан қайта молиялаштириладиган кредитлар – 115,62 млн. долларни ташкил этади.
Қурилиш-монтаж ишларига харажатлар – 41,1 млн. долл.;
– ускуналар сотиб олишга – 131,4 млн. долл.;
– бошқа харажатлар (лойиҳалаш, молиявий харажатлар ва дастлабки айланма капитал ва бошқалар) – 44,1 млн. долл.
Бугунги кундаги хорижий валютадаги қарздорлик миқдори: 91,7 млн. долл.
Лойиҳа ишга туширилган сана: 2020 йил декабрь.
Жойлаштириш жойи: Навоий вилояти, Навоий шаҳри, «Навоийазот» АЖ.
Бош пудратчи: Швейцариянинг “CASALE SA” компанияси.
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